附件1

2015年证券期货业信息安全联合应急演练指南

（上期所）

我所将于2016年1月9日配合证监会开展2015年证券期货业信息安全联合应急演练。本次演练是全市场参与的连续多场景应急演练，届时本所将按照证监会总指挥部指令开始相应场景的应急演练。

一、时间安排和数据准备

演练时间为2016年1月9日（周六）全天，演练场景为“30%以上连续交易会员未完成结算工作导致连续交易推迟开市时间”，具体时间安排：

| 时间段(分钟) | 演练内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 08:00～T时 （T为演练指令下达时间） | 会员登录 | 检查席位的登录状态 系统一直处于开盘前非交易状态 |
| T～T+4 | 关闭交易系统 |  |
| T+4～T+14 | 重启交易系统 |  |
| T+14～T+17 | 会员登录 | 检查席位的登录状态 |
| T+17～T+21 | 集合竞价及撮合 | 检查交易是否正常 |
| T+22 | 开盘 |  |
| T+22～12:00 | 正常交易 | 检查交易是否正常 |
| 12:00 | 预定场景演练结束 |  |
| 16:00～17：00 | 数据和系统恢复 | 各参演单位填写系统恢复完成报告 |

演练时间段为预计时间，具体时间根据交易所系统发出的状态切换为准。演练交易数据使用1月8日结算后的合约价格、持仓、保值额度和客户数据。交易日为1月11日，业务时间采用1月9日实际时间。

本场景是我所和大商所、郑商所一同演练的场景。各交易所演练时间安排参见各交易所发布的通知。

二、通讯参数

本次将使用正式交易系统进行演练，相关通讯参数如下：

（一） FENS服务器的IP地址为：192.168.11.31、192.168.11.32、192.168.12.41、192.168.12.42、192.168.16.31、192.168.16.32。

（二）使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4901，SSL加密链路端口号为4911；使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4903，SSL加密链路端口号为4913。

（三）各单位的安全控制策略应打开对192.168.11.X、192.168.12.X、192.168.16.X网段上TCP端口为4901、4911、4903、4913、33005、44305、33011、44311的访问；及对192.168.9.X、192.168.13.X、192.168.17.X网段上TCP端口为80、443、7002的访问。

三、演练要求

我所期货公司会员的所有远程交易席位均应参加演练。各参与演练单位做好以下工作：

（一）各参与演练单位应高度重视，统筹安排，认真做好演练准备，切实做好演练工作。收到本通知后，应填写《2015年证券期货业信息安全联合应急演练参加情况确认报告》，于1月8日12:00之前将电子版本及加盖公章扫描件一并发送至技术中心电子邮箱。

（二）演练前应与各自软件供应商联系，制定周密演练计划。演练前做好系统和数据备份，演练后做好系统和数据恢复，防止影响下一交易日的正常交易业务。演练当日应密切关注会员服务系统的临时通知。

（三）当日演练结束后，应完成系统恢复工作，并填写《2015年证券期货业信息安全联合应急演练系统恢复完成报告》，于1月9日17：00之前，将电子版本及加盖公章扫描件一并发送至技术中心电子邮箱。

（四）参演会员单位应根据演练情况填写《2015年期货业信息安全联合应急演练测试反馈表》，于1月11日17：00前以会员号作为反馈表的文件名，通过电子邮件方式发送至技术中心邮箱。

四、联系方式

涉及交易和测试的问题可以与我所技术中心联系：

技术中心值班电话：021－68400802

技术中心电子邮箱：tech@shfe.com.cn